🔥

PRENDE

Arquitectura Backend — Documento Técnico

Marketplace de espacios con parrilla por hora · Montevideo, Uruguay

Stack  ·  Schema  ·  API  ·  Flujos  ·  Seguridad  ·  Infra & Costos

# 01 · Resumen Ejecutivo

Este documento establece la arquitectura backend completa de Prende antes de que se escriba una línea de código de producción. Cubre la decisión de stack, el diseño de base de datos, la API REST, los flujos de negocio críticos, las decisiones de seguridad y el plan de infraestructura y costos.

✓ Decisión central: Supabase + Edge Functions

Stack: Supabase (PostgreSQL + Auth + Storage + Realtime) + Edge Functions (Deno)

Frontend: React 19/Vite existente se conecta via @supabase/supabase-js

Pagos: MercadoPago (Checkout API) procesado en Edge Function

Notificaciones: WhatsApp Business API vía 360dialog + Resend (email)

Deploy: todo en nube — Supabase EU West, Vercel (frontend)

Costo mes 0: USD 0. Costo growth: ~USD 40–65/mes (bien dentro del presupuesto)

## Principios de diseño

- Velocidad sobre perfección: beta funcional en 8–10 semanas.

- Sin over-engineering: diseñado para 500 usuarios activos, evolutivo a 5.000.

- Costo bajo control: USD 0 hasta 50.000 filas en DB; USD 25/mes en el tier Pro.

- Seguridad desde el día 1: Row Level Security en cada tabla, no añadida después.

- Compliance URCDP: datos en servidores EU, retención definida desde el schema.

# 02 · Decisión de Stack

## Evaluación comparativa

| Criterio | Supabase | Firebase | Node+PG (Railway) | DECISIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Velocidad dev | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Supabase gana — auth, DB, Storage listos en horas |
| Costo (50 users) | USD 0/mes | USD 0/mes | USD 5–10/mes | Empate Free tier |
| Costo (growth) | USD 25/mes | USD 0–50/mes | USD 25–50/mes | Comparables |
| SQL / relaciones | PostgreSQL real | NoSQL (límites) | PostgreSQL real | Supabase/Custom ganan |
| Integ. MercadoPago | Edge Functions | Cloud Functions | Express nativo | Todos viables |
| Row Level Security | Nativo (RLS) | Rules básicas | Manual (middleware) | Supabase gana |
| Curva aprendizaje | Baja | Baja | Media-Alta | Supabase/Firebase |
| Vendor lock-in | Bajo (Postgres) | Alto | Ninguno | Supabase > Custom > Firebase |
| GDPR/URCDP | Servidores EU | EEUU (riesgo) | Según host | Supabase EU |

## Decisión: Supabase + Edge Functions

Supabase gana por una combinación difícil de igualar en etapa temprana: PostgreSQL real (sin compromisos de modelo de datos), Row Level Security nativo (seguridad sin código adicional), Auth integrado (login social, magic links, JWT), Storage para fotos de espacios, y Realtime para actualizaciones de disponibilidad. Todo esto en un free tier generoso y con una librería de cliente JavaScript que el equipo frontend ya conoce.

⚠ Por qué se descartó Firebase

Firestore es NoSQL: las queries relacionales (espacios + disponibilidad + reservas) se vuelven complejas y costosas.

El vendor lock-in es el más alto de las tres opciones: migrar de Firebase es significativamente más caro que migrar de Supabase.

Los servidores de Firebase son en EEUU por defecto — riesgo para URCDP que requiere datos en jurisdicción con nivel adecuado.

Cloud Functions tienen cold starts que afectan el flujo de pago crítico.

Por qué se descartó Node custom en Railway/Render

Viable técnicamente pero costoso en tiempo: configurar auth, ORM, migrations, Storage, Realtime suma ~3–4 semanas al roadmap.

Se convierte en la opción correcta cuando Supabase resulte un límite real — se puede migrar en ese momento con riesgo bajo porque el schema SQL es portable.

Reservar esta decisión para cuando se superen 10.000 usuarios activos o se necesite lógica de negocio muy compleja en backend.

## Arquitectura de alto nivel

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ CLIENTE (React + Vite) │ │ @supabase/supabase-js · react-query · Google Maps SDK │ └──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘ │ HTTPS / WebSocket ┌──────────────────▼──────────────────────────────────────────────┐ │ SUPABASE PLATFORM │ │ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────────┐ │ │ │ Auth │ │ PostgREST│ │ Realtime │ │ Edge Funcs │ │ │ │ (JWT/RLS)│ │ (REST API│ │(calendari│ │(pagos, notif)│ │ │ └──────────┘ └────┬─────┘ └──────────┘ └──────┬───────┘ │ │ ┌──────────────────▼──────────────────────────────▼────────┐ │ │ │ PostgreSQL 15 (EU West) │ │ │ │ + Row Level Security + pg_cron + pg_net │ │ │ └───────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Storage (fotos de espacios, fotos check-in/check-out) │ │ │ └────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ webhooks / APIs externas ┌──────────────┼──────────────┬──────────────┐ ▼ ▼ ▼ ▼ MercadoPago WhatsApp Biz Resend Google Maps (pagos) (notificaciones) (email) (búsqueda geo)

# 03 · Schema de Base de Datos

El schema está diseñado para PostgreSQL 15 con Supabase. Todos los IDs usan UUID v4. Todas las tablas tienen created_at / updated_at con triggers automáticos. Soft delete con deleted_at nullable en entidades críticas. Row Level Security habilitado en cada tabla.

## Tabla: users

Un único modelo de usuario con campo role. Host y guest pueden coexistir en la misma cuenta (un propietario puede reservar otros espacios).

CREATE TABLE users ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), auth_id UUID UNIQUE NOT NULL, -- Supabase Auth UID email TEXT UNIQUE NOT NULL, phone TEXT, -- para WhatsApp full_name TEXT NOT NULL, avatar_url TEXT, -- Storage bucket: avatars/ role TEXT[] DEFAULT '{guest}', -- ['guest','host','admin'] cedula TEXT, -- CI uruguaya (verificación manual) cedula_verified BOOLEAN DEFAULT FALSE, stripe_customer_id TEXT, -- para MercadoPago customer mp_access_token TEXT, -- token del host para recibir pagos is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE, deleted_at TIMESTAMPTZ, -- soft delete created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- Índices CREATE INDEX idx_users_auth_id ON users(auth_id); CREATE INDEX idx_users_phone ON users(phone); -- RLS: usuario solo ve y edita sus propios datos ALTER TABLE users ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY users_self ON users USING (auth_id = auth.uid()); CREATE POLICY users_public_read ON users -- solo campos públicos FOR SELECT USING (deleted_at IS NULL);

## Tabla: spaces

CREATE TABLE spaces ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), host_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT, title TEXT NOT NULL, description TEXT, address TEXT NOT NULL, neighborhood TEXT NOT NULL, -- Pocitos, Malvín, Carrasco... city TEXT DEFAULT 'Montevideo', lat DECIMAL(10,7), lng DECIMAL(10,7), location GEOGRAPHY(POINT,4326), -- PostGIS para búsqueda geo price_per_hour INTEGER NOT NULL, -- UYU, sin decimales min_hours INTEGER DEFAULT 2, max_hours INTEGER DEFAULT 12, max_guests INTEGER DEFAULT 20, amenities TEXT[], -- ['parrilla','piscina','estacionamiento',...] rules TEXT, cover_url TEXT, photo_urls TEXT[], -- Storage bucket: spaces/{space_id}/ status TEXT DEFAULT 'draft', -- draft¦active¦paused¦deleted verification_status TEXT DEFAULT 'pending', -- pending¦approved¦rejected verification_notes TEXT, building_type TEXT, -- casa¦apartamento¦quincho_independiente¦terraza fuel_type TEXT[], -- ['leña','carbon','gas'] has_fire_extinguisher BOOLEAN DEFAULT FALSE, property_rules_allow_commercial BOOLEAN, deleted_at TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- Índices críticos CREATE INDEX idx_spaces_host ON spaces(host_id); CREATE INDEX idx_spaces_neighborhood ON spaces(neighborhood); CREATE INDEX idx_spaces_status ON spaces(status, verification_status); CREATE INDEX idx_spaces_price ON spaces(price_per_hour); -- PostGIS: índice geo para búsqueda por radio CREATE INDEX idx_spaces_location ON spaces USING GIST(location); -- RLS ALTER TABLE spaces ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY spaces_public_read ON spaces FOR SELECT USING (status = 'active' AND verification_status = 'approved' AND deleted_at IS NULL); CREATE POLICY spaces_host_all ON spaces USING (host_id IN (SELECT id FROM users WHERE auth_id = auth.uid()));

## Tabla: availability

Modelo de slots: cada fila es un bloque de tiempo disponible o bloqueado. Se evita el modelo de calendario completo para reducir complejidad en etapa MVP.

CREATE TABLE availability ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), space_id UUID NOT NULL REFERENCES spaces(id) ON DELETE CASCADE, date DATE NOT NULL, start_time TIME NOT NULL, -- hora inicio slot end_time TIME NOT NULL, -- hora fin slot status TEXT DEFAULT 'available', -- available¦blocked¦booked booking_id UUID, -- FK a bookings (circular — se añade después) created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- CRÍTICO: constraint para evitar double-booking CREATE UNIQUE INDEX idx_availability_no_overlap ON availability(space_id, date, start_time, end_time) WHERE status != 'blocked'; -- Índice de búsqueda por fecha CREATE INDEX idx_availability_space_date ON availability(space_id, date, status); -- RLS: hosts gestionan su availability; guests solo leen ALTER TABLE availability ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY avail_public_read ON availability FOR SELECT USING (status = 'available'); CREATE POLICY avail_host_manage ON availability USING (space_id IN ( SELECT id FROM spaces WHERE host_id IN ( SELECT id FROM users WHERE auth_id = auth.uid())));

## Tabla: bookings

CREATE TABLE bookings ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), space_id UUID NOT NULL REFERENCES spaces(id) ON DELETE RESTRICT, guest_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT, host_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id) ON DELETE RESTRICT, date DATE NOT NULL, start_time TIME NOT NULL, end_time TIME NOT NULL, hours INTEGER NOT NULL, guest_count INTEGER NOT NULL, price_per_hour INTEGER NOT NULL, -- snapshot del precio al momento subtotal INTEGER NOT NULL, -- UYU: hours * price_per_hour guest_fee INTEGER NOT NULL, -- comisión cargada al guest host_fee INTEGER NOT NULL, -- comisión descontada al host platform_fee INTEGER NOT NULL, -- total para Prende total_charged INTEGER NOT NULL, -- subtotal + guest_fee host_payout INTEGER NOT NULL, -- subtotal - host_fee status TEXT DEFAULT 'pending', -- pending¦confirmed¦in_progress¦completed¦cancelled¦disputed cancel_reason TEXT, cancelled_by UUID REFERENCES users(id), cancelled_at TIMESTAMPTZ, checkin_photo_url TEXT, -- foto entrada del espacio checkout_photo_url TEXT, -- foto salida del espacio checkin_at TIMESTAMPTZ, checkout_at TIMESTAMPTZ, guest_notes TEXT, special_requests TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE INDEX idx_bookings_space ON bookings(space_id, date); CREATE INDEX idx_bookings_guest ON bookings(guest_id, status); CREATE INDEX idx_bookings_host ON bookings(host_id, status); CREATE INDEX idx_bookings_status ON bookings(status, date); -- RLS: host y guest ven sus reservas; admin ve todo ALTER TABLE bookings ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY bookings_participant ON bookings USING (guest_id IN (SELECT id FROM users WHERE auth_id = auth.uid()) OR host_id IN (SELECT id FROM users WHERE auth_id = auth.uid()));

## Tabla: payments

CREATE TABLE payments ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), booking_id UUID NOT NULL REFERENCES bookings(id) ON DELETE RESTRICT, mp_payment_id TEXT UNIQUE, -- ID de MercadoPago mp_preference_id TEXT, -- ID del checkout creado type TEXT NOT NULL, -- charge¦refund¦payout amount INTEGER NOT NULL, -- UYU currency TEXT DEFAULT 'UYU', status TEXT DEFAULT 'pending', -- pending¦approved¦rejected¦refunded¦in_process¦charged_back payer_id UUID REFERENCES users(id), recipient_id UUID REFERENCES users(id), mp_raw JSONB, -- response completa de MercadoPago (auditoría) error_message TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(), updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE INDEX idx_payments_booking ON payments(booking_id); CREATE INDEX idx_payments_mp_id ON payments(mp_payment_id); CREATE INDEX idx_payments_status ON payments(status, created_at); -- RLS: solo los participantes de la reserva ALTER TABLE payments ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY payments_participant ON payments USING (booking_id IN ( SELECT id FROM bookings WHERE guest_id IN (SELECT id FROM users WHERE auth_id = auth.uid()) OR host_id IN (SELECT id FROM users WHERE auth_id = auth.uid())));

## Tabla: reviews

Reviews bilaterales: el guest revisa el espacio/host, el host revisa al guest. Ambos se habilitan solo cuando la reserva está en estado 'completed'.

CREATE TABLE reviews ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), booking_id UUID NOT NULL REFERENCES bookings(id) ON DELETE RESTRICT, reviewer_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id), reviewee_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id), space_id UUID REFERENCES spaces(id), -- NULL si es review de guest type TEXT NOT NULL, -- 'guest_reviews_space'¦'host_reviews_guest' rating INTEGER NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5), comment TEXT, is_public BOOLEAN DEFAULT TRUE, deleted_at TIMESTAMPTZ, -- derecho al olvido URCDP created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); -- Constraint: una review por booking por tipo CREATE UNIQUE INDEX idx_reviews_unique ON reviews(booking_id, reviewer_id, type); -- Constraint: solo se puede reviewar después de completar -- (se valida en Edge Function, no en DB) CREATE INDEX idx_reviews_space ON reviews(space_id, is_public); CREATE INDEX idx_reviews_reviewee ON reviews(reviewee_id, type); ALTER TABLE reviews ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY reviews_public ON reviews FOR SELECT USING (is_public = TRUE AND deleted_at IS NULL); CREATE POLICY reviews_own ON reviews USING (reviewer_id IN (SELECT id FROM users WHERE auth_id = auth.uid()));

## Tabla: notifications

CREATE TABLE notifications ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), user_id UUID NOT NULL REFERENCES users(id), booking_id UUID REFERENCES bookings(id), type TEXT NOT NULL, -- booking_confirmed¦booking_cancelled¦payment_received¦ -- reminder_24h¦reminder_1h¦review_request¦payout_sent channel TEXT NOT NULL, -- whatsapp¦email¦push status TEXT DEFAULT 'pending', -- pending¦sent¦failed payload JSONB, -- contenido del mensaje sent_at TIMESTAMPTZ, error TEXT, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); CREATE INDEX idx_notif_user ON notifications(user_id, status); CREATE INDEX idx_notif_type ON notifications(type, created_at); -- Retención de datos: borrar notificaciones >90 días (pg_cron) -- SELECT cron.schedule('purge-notifs', '0 3 * * *', -- 'DELETE FROM notifications WHERE created_at < NOW() - INTERVAL 90 days');

## Tabla: disputes

CREATE TABLE disputes ( id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(), booking_id UUID NOT NULL REFERENCES bookings(id), opened_by UUID NOT NULL REFERENCES users(id), reason TEXT NOT NULL, description TEXT NOT NULL, evidence_urls TEXT[], -- fotos, etc. status TEXT DEFAULT 'open', -- open¦under_review¦resolved¦closed resolution TEXT, resolved_by UUID REFERENCES users(id), resolved_at TIMESTAMPTZ, created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() ); ALTER TABLE disputes ENABLE ROW LEVEL SECURITY; CREATE POLICY disputes_participant ON disputes USING (booking_id IN ( SELECT id FROM bookings WHERE guest_id IN (SELECT id FROM users WHERE auth_id = auth.uid()) OR host_id IN (SELECT id FROM users WHERE auth_id = auth.uid())));

# 04 · API Design

La mayor parte del CRUD se sirve directamente desde PostgREST (el API REST autogenerado de Supabase con RLS). Las Edge Functions cubren la lógica de negocio compleja: booking flow, procesamiento de pagos, notificaciones y lógica de cancelación.

## Nivel CRÍTICO — Funcionalidad bloqueante para el MVP

|  | Method + Path | Descripción | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 | POST /auth/signup | Registro con email+pass o magic link. Crea registro en users. | público |
| 🔴 | POST /auth/login | Login. Retorna JWT (access + refresh tokens). | público |
| 🔴 | GET /spaces/search | Búsqueda por zona, fecha, personas, precio. Usa PostGIS ST_DWithin. | opcional |
| 🔴 | GET /spaces/:id | Detalle del espacio + fotos + reviews + disponibilidad. | opcional |
| 🔴 | GET /spaces/:id/availability | Slots disponibles para un rango de fechas. | guest/host |
| 🔴 | POST /bookings | Iniciar reserva. Crea booking en 'pending' + lock de slot. | guest JWT |
| 🔴 | POST /bookings/:id/checkout | Crear preferencia de pago en MercadoPago. Retorna checkout URL. | guest JWT |
| 🔴 | POST /webhooks/mercadopago | Webhook de MP: confirma/rechaza pago y cambia estado booking. | MP signature |
| 🔴 | PUT /bookings/:id/cancel | Cancelar reserva con lógica de reembolso (>24h / <24h). | guest o host JWT |
| 🔴 | POST /hosts/spaces | Crear nuevo espacio (draft). | host JWT |
| 🔴 | PUT /hosts/spaces/:id | Editar espacio. | host JWT |
| 🔴 | PUT /hosts/spaces/:id/availability | Actualizar disponibilidad / bloquear días. | host JWT |

## Nivel IMPORTANTE — Completa la experiencia core

|  | Method + Path | Descripción | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| 🟡 | GET /bookings/:id | Detalle de reserva (guest o host). | participant JWT |
| 🟡 | PUT /bookings/:id/checkin | Registrar check-in con foto. | guest JWT |
| 🟡 | PUT /bookings/:id/checkout | Registrar check-out con foto. | guest JWT |
| 🟡 | POST /reviews | Crear review post-checkout. | participant JWT |
| 🟡 | GET /hosts/dashboard | Reservas del host, ingresos, calendario. | host JWT |
| 🟡 | GET /guests/bookings | Historial de reservas del guest. | guest JWT |
| 🟡 | GET /users/me | Perfil propio. | JWT |
| 🟡 | PUT /users/me | Editar perfil. | JWT |
| 🟡 | POST /disputes | Abrir disputa post-checkout. | participant JWT |
| 🟡 | POST /hosts/spaces/:id/photos | Upload fotos al bucket Supabase Storage. | host JWT |

## Nivel NICE TO HAVE — Post-MVP

|  | Method + Path | Descripción | Auth |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔵 | GET /admin/spaces/pending | Espacios pendientes de verificación. | admin JWT |
| 🔵 | PUT /admin/spaces/:id/verify | Aprobar/rechazar espacio. | admin JWT |
| 🔵 | GET /admin/disputes | Panel de disputas. | admin JWT |
| 🔵 | GET /analytics/overview | KPIs: GMV, reservas, occupancy. | admin JWT |
| 🔵 | POST /notifications/test | Test de canal WhatsApp/email. | admin JWT |

## Endpoint crítico: búsqueda geolocalizada

Este endpoint es el más complejo del sistema. Se implementa como PostgreSQL function expuesta via PostgREST:

-- Función PostgreSQL para búsqueda geo + filtros CREATE OR REPLACE FUNCTION search_spaces( p_lat FLOAT, p_lng FLOAT, p_radius_km INT DEFAULT 5, p_date DATE DEFAULT NULL, p_start_time TIME DEFAULT NULL, p_end_time TIME DEFAULT NULL, p_guests INT DEFAULT 1, p_max_price INT DEFAULT NULL, p_amenities TEXT[] DEFAULT NULL ) RETURNS SETOF spaces AS $$ SELECT s.* FROM spaces s WHERE s.status = 'active' AND s.verification_status = 'approved' AND s.deleted_at IS NULL AND s.max_guests >= p_guests AND (p_max_price IS NULL OR s.price_per_hour <= p_max_price) AND (p_amenities IS NULL OR s.amenities @> p_amenities) AND ST_DWithin(s.location, ST_MakePoint(p_lng, p_lat)::geography, p_radius_km * 1000) AND (p_date IS NULL OR NOT EXISTS ( SELECT 1 FROM bookings b WHERE b.space_id = s.id AND b.date = p_date AND b.status IN ('confirmed','in_progress') AND (b.start_time, b.end_time) OVERLAPS (p_start_time, p_end_time))) ORDER BY ST_Distance(s.location, ST_MakePoint(p_lng, p_lat)::geography); $$ LANGUAGE sql STABLE; -- Llamada desde el cliente: -- GET /rpc/search_spaces?p_lat=-34.9011&p_lng=-56.1645&p_radius_km=3

# 05 · Flujos de Negocio Críticos

## 5.1 · Flujo de Reserva Completo

Este es el flujo más complejo del sistema. Involucra prevención de race conditions, integración con MercadoPago, y múltiples notificaciones.

| 1 | SEARCH — Guest busca espacio POST /rpc/search_spaces con filtros de zona, fecha, horario, personas. |
| --- | --- |

↓

| 2 | SELECT — Guest selecciona espacio y horario GET /spaces/:id/availability para confirmar que el slot sigue disponible. |
| --- | --- |

↓

| 3 | BOOKING INIT — Lock optimista del slot POST /bookings → Edge Function: SELECT FOR UPDATE en availability; crea booking 'pending'; expira en 15 min si no se completa el pago. |
| --- | --- |

↓

| 4 | CHECKOUT — Creación de preferencia MercadoPago POST /bookings/:id/checkout → Edge Function crea MP Preference con total_charged. Retorna init_point (URL de pago). |
| --- | --- |

↓

| 5 | PAYMENT — Guest paga en MP Checkout Redirección a MercadoPago. El usuario paga con tarjeta/transferencia/efectivo. |
| --- | --- |

↓

| 6 | WEBHOOK — MercadoPago confirma el pago POST /webhooks/mercadopago → verifica firma → actualiza payment status → cambia booking a 'confirmed' → libera lock → notifica host + guest. |
| --- | --- |

↓

| 7 | REMINDER — Recordatorios automáticos pg_cron: 24h antes → WhatsApp al guest y host con detalles. 1h antes → WhatsApp con dirección y notas. |
| --- | --- |

↓

| 8 | CHECK-IN — Guest registra entrada PUT /bookings/:id/checkin con foto del espacio. Cambia booking a 'in_progress'. |
| --- | --- |

↓

| 9 | CHECK-OUT — Guest registra salida PUT /bookings/:id/checkout con foto. Cambia booking a 'completed'. |
| --- | --- |

↓

| 10 | PAYOUT — Pago al host Edge Function: 24h post-checkout si no hay disputa abierta. MP Transfer al mp_access_token del host. Descuenta host_fee. |
| --- | --- |

↓

| 11 | REVIEW — Solicitud de reviews bilaterales Notificación a guest y host. Window de 72h para dejar review. Después se cierra. |
| --- | --- |

⚠ Race condition en el paso 3 — punto más crítico del sistema

PROBLEMA: dos guests pueden iniciar booking del mismo slot simultáneamente.

SOLUCIÓN: SELECT FOR UPDATE en la fila de availability + transacción atómica.

CÓDIGO: BEGIN; SELECT * FROM availability WHERE ... FOR UPDATE NOWAIT;

Si el NOWAIT falla (otro proceso tiene el lock), retornar 409 Conflict al cliente.

El lock expira automáticamente si el booking no se confirma en 15 minutos (pg_cron).

## 5.2 · Flujo de Pago y Liquidación al Host

-- Timing del payout al host: -- -- T+0:00 → Booking 'confirmed', pago capturado -- T+24h → Si no hay disputa, trigger payout -- T+24h → Edge Function: MP Transfer → host mp_access_token -- T+24h → Registro en payments (type='payout') -- T+24h → Notificación WhatsApp al host: 'Recibiste $X' -- -- Cálculo: -- subtotal = hours * price_per_hour -- guest_fee = subtotal * 0.06 (6% al guest) -- host_fee = subtotal * 0.09 (9% al host) -- platform_fee = guest_fee + host_fee (15% total) -- total_charged = subtotal + guest_fee -- host_payout = subtotal - host_fee -- -- Ejemplo: reserva 3h a $U 1.200/hora: -- subtotal = $U 3.600 -- guest_fee = $U 216 -- host_fee = $U 324 -- total_guest = $U 3.816 -- host_payout = $U 3.276 -- Prende gana = $U 540

## 5.3 · Flujo de Cancelación con Lógica de Reembolso

| 1 | Guest o host solicita cancelación PUT /bookings/:id/cancel con motivo. Edge Function evalúa política. |
| --- | --- |

↓

| 2 | Evaluación de política >24h antes del evento → reembolso completo del total_charged. <24h antes → sin reembolso (guest pierde guest_fee). Cancelación por host → reembolso completo + compensación host (no aplica en MVP). |
| --- | --- |

↓

| 3 | Reembolso en MercadoPago Edge Function: POST /v1/payments/:id/refunds con monto según política. |
| --- | --- |

↓

| 4 | Liberar disponibilidad UPDATE availability SET status='available', booking_id=NULL WHERE booking_id=:id |
| --- | --- |

↓

| 5 | Notificación WhatsApp a ambas partes con confirmación de cancelación y estado del reembolso. |
| --- | --- |

## 5.4 · Flujo de Disputa

| 1 | Apertura POST /disputes — solo dentro de 48h post-checkout. Requiere descripción y al menos 1 foto de evidencia. |
| --- | --- |

↓

| 2 | Freeze del payout Si hay disputa abierta, el payout automático al host se suspende. |
| --- | --- |

↓

| 3 | Revisión manual (MVP) El equipo de Prende revisa evidencias en panel admin. Meta: resolver en 48h hábiles. |
| --- | --- |

↓

| 4 | Resolución PUT /admin/disputes/:id/resolve. Admin define si reembolso parcial/total o payout al host. |
| --- | --- |

↓

| 5 | Ejecución Edge Function ejecuta el pago correspondiente según resolución. |
| --- | --- |

# 06 · Decisiones de Seguridad

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Prioridad | Mitigación técnica |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Race condition en calendario (doble booking) | Alta | Crítico | 🔴 BLOQUEANTE | SELECT FOR UPDATE + constraint UNIQUE |
| Pagos off-platform (desintermediación) | Alta | Alto | 🔴 CRÍTICO | No exponer datos de contacto hasta check-in; watermarking fotos |
| Incumplimiento URCDP (datos personales) | Alta | Medio | 🟡 ALTO | RLS en Supabase + registro URCDP previo a launch |
| Inyección SQL / XSS | Media | Alto | 🟡 ALTO | ORM parametrizado; CSP headers; rate limiting |
| Fraude en pagos (chargebacks) | Media | Medio | 🟡 ALTO | Capturar evidencia en check-in/out; política 24h |
| Token leak / auth bypass | Baja | Crítico | 🟡 ALTO | JWT rotation; RLS por user_id; auditoría mensual |

## 6.1 · Prevención de double-booking

El vector de riesgo más concreto del sistema de reservas. Se mitiga con una combinación de constraints a nivel de base de datos y bloqueo optimista:

-- Constraint en DB (capa 1): no pueden existir dos bookings activos -- en el mismo espacio para el mismo slot de tiempo CREATE UNIQUE INDEX idx_no_double_booking ON bookings(space_id, date, start_time, end_time) WHERE status NOT IN ('cancelled'); -- Lock optimista en Edge Function (capa 2): // Al iniciar booking: const { data, error } = await supabase.rpc('lock_slot', { p_space_id: spaceId, p_date: date, p_start: startTime, p_end: endTime, p_booking_id: newBookingId }); if (error?.code === '23505') { // Unique violation → slot ya tomado return { error: 'El horario ya no está disponible', code: 409 }; } -- Capa 3: expiración automática de bookings 'pending' sin pago SELECT cron.schedule('expire-pending', '*/5 * * * *', $$ UPDATE bookings SET status='cancelled' WHERE status='pending' AND created_at < NOW() - INTERVAL '15 minutes'; $$);

## 6.2 · Prevención de pagos off-platform

El riesgo de que host y guest acuerden fuera de la plataforma es alto con comisiones del 15%. Mitigaciones técnicas y de producto:

- No exponer teléfono del host hasta que booking esté confirmado (RLS en users).

- Watermarking o blur en fotos del espacio hasta que el usuario inicia sesión.

- Sistema de mensajería in-app (no exponer emails directos en la UI).

- El historial de reputación (reviews) solo existe dentro de Prende — no puede replicarse fuera.

- Recordatorio en notificaciones: 'Los pagos fuera de la plataforma no tienen cobertura de seguro ni garantía.'

## 6.3 · Compliance URCDP / Ley 18.331

-- Datos que requieren registro ante URCDP: -- -- 1. Base 'users_asadores': email, phone, full_name, historial reservas -- 2. Base 'users_propietarios': ídem + datos bancarios, docs del espacio -- 3. Base 'reputacion_bilateral': calificaciones y reseñas -- -- Implementación técnica: -- -- a) Cifrado de datos sensibles en reposo: -- mp_access_token, cedula → pgcrypto.encrypt() -- -- b) Derecho al olvido — soft delete con anonimización: UPDATE users SET email = 'deleted_' ¦¦ id ¦¦ '@prende.deleted', phone = NULL, full_name = 'Usuario eliminado', cedula = NULL, deleted_at = NOW() WHERE id = :user_id; -- Reseñas: si reviewee solicita baja, marcar review como no pública UPDATE reviews SET is_public = FALSE WHERE reviewee_id = :user_id; -- -- c) Retención de datos: -- Notificaciones: 90 días (pg_cron) -- Logs de pago: 5 años (obligación fiscal DGI) -- Datos de usuario inactivo: 2 años sin actividad → borrar -- -- d) Consentimiento explícito: -- Campo 'accepted_privacy_at' en users con timestamp del consentimiento

## 6.4 · Política de retención de datos

| Dato | Retención | Base legal | Acción al vencer |
| --- | --- | --- | --- |
| Datos de usuario activo | Mientras activo + 2 años | Contrato | Anonimizar + soft delete |
| Historial de reservas | 5 años | Obligación fiscal (DGI) | Anonimizar usuario, mantener monto |
| Registros de pago | 5 años | Obligación fiscal (DGI) | Mantener intacto |
| Notificaciones enviadas | 90 días | Interés legítimo | DELETE automático (pg_cron) |
| Fotos de espacios | Mientras espacio activo | Contrato con host | Borrar de Storage |
| Fotos check-in/out | 1 año post-reserva | Protección ante disputas | Borrar de Storage |
| Reviews | Indefinido (datos públicos) | Interés legítimo | is_public=FALSE si solicitud URCDP |

# 07 · Infraestructura y Costos

| Servicio | Pre-launch | Early (50–100 esp.) | Growth (200+ esp.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Supabase (DB + Auth + Storage) | USD 0 | USD 0 | USD 25/mes (Pro) |
| Vercel (frontend) | USD 0 | USD 0 | USD 0 (hobby) / USD 20 (pro) |
| Supabase Edge Functions | USD 0 | USD 0 | Incluido en Pro |
| Google Maps API | USD 0 | ~USD 5/mes | ~USD 15/mes |
| WhatsApp Business API | USD 0 | ~USD 5/mes | ~USD 15–30/mes |
| MercadoPago | USD 0 | 2.8% por tx | 2.8% por tx |
| Resend (email) | USD 0 | USD 0 | USD 0 (10K/mes free) |
| Sentry (errors) | USD 0 | USD 0 | USD 0 (5K eventos free) |
| TOTAL FIJO/MES | USD 0 | ~USD 10–15 | ~USD 40–65 |

✓ Presupuesto de USD 45–60/mes cumplido con margen

Pre-launch (testing): USD 0/mes — todo en free tiers.

Early (50–100 espacios, <500 reservas/mes): USD 10–15/mes.

Growth (200+ espacios, 500–2.000 reservas/mes): USD 40–65/mes.

El único costo variable relevante es MercadoPago: 2.8% por transacción.

## Límites del plan Supabase Free

- 500 MB de base de datos — suficiente para ~2 millones de filas.

- 1 GB de Storage — suficiente para ~3.000–5.000 fotos de espacios.

- 50.000 usuarios activos mensuales en Auth.

- Edge Functions: 500.000 invocaciones/mes.

- Realtime: 200 conexiones simultáneas.

El upgrade a Pro ($25/mes) se justifica cuando se supere cualquiera de estos límites o cuando se necesite backup automático diario (recomendado antes del lanzamiento público).

## Checklist técnico pre-launch

- ✓  RLS habilitado y testeado en cada tabla

- ✓  Webhook de MercadoPago con verificación de firma

- ✓  Expiración automática de bookings pendientes (pg_cron)

- ✓  Constraint UNIQUE anti-double-booking en DB

- ✓  Bases de datos registradas ante URCDP

- ✓  Supabase en región EU West (compliance URCDP)

- ✓  Bucket de Storage con políticas de acceso (no público por defecto)

- ✓  Rate limiting en Edge Functions (50 req/min por IP)

- ✓  HTTPS forzado en todos los endpoints

- ✓  Sentry configurado para monitoreo de errores en producción

- ✓  Política de retención de datos documentada y schedulers configurados

- ✓  Tests de integración para el flujo de reserva completo

## Próximos pasos — orden de desarrollo recomendado

| Sem. | Tarea | Owner | Bloquea a |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Setup Supabase (proyecto, auth, Storage). Migrations iniciales del schema. | Dev 1 | Todo |
| S1 | Integrar @supabase/supabase-js en el frontend existente (Vite). | Dev 2 | S2 |
| S2 | Auth completo: registro, login, magic link, gestión de perfil. | Dev 1+2 | S3 |
| S2 | CRUD de espacios: crear, editar, subir fotos, gestionar disponibilidad. | Dev 1+2 | S3 |
| S3 | Búsqueda geolocalizada con filtros (función PostgreSQL + UI). | Dev 1 | S4 |
| S3 | Booking flow completo hasta checkout (sin pago real aún). | Dev 2 | S4 |
| S4 | Integración MercadoPago: Checkout API + webhook. | Dev 1 | S5 |
| S4 | Notificaciones WhatsApp vía 360dialog. | Dev 2 | S6 |
| S5 | Check-in/checkout con fotos. Flujo de cancelación. | Dev 1+2 | S6 |
| S6 | Reviews bilaterales. Panel host. | Dev 1+2 | S7 |
| S7-8 | QA, edge cases, testing de seguridad, URCDP compliance. | Dev 1+2 | Launch |

Tiempo estimado a beta funcional: 8–10 semanas con equipo de 2 devs

Semanas 1–4: fundamentos (auth, espacios, búsqueda, disponibilidad)

Semanas 5–7: flujo transaccional completo (booking → pago → notificaciones → reviews)

Semanas 8–10: QA, seguridad, compliance URCDP, soft launch con primeros 20 espacios

Prende · Arquitectura Backend · Montevideo 2025 · Versión 1.0 — Confidencial